**Ponto de controle do Projeto IPS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reunião:** | Ponto de controle do projeto Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde como apoio à Implementação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil |
| **Data:** | Sexta-feira - 29/09/2023 |
| **Horário:** | 10-11h |
| **Local (link):** | Microsoft Teams ([link](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNzY5YzctMmQ5Ny00Yjc2LWIzNjQtY2NmZTAzYmVkMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a554ad3-b52b-4862-a36f-84d891e5c705%22%2c%22Oid%22%3a%229580eb69-58ef-4038-a124-d2011ce3750a%22%7d)) |
| **Relator:** | Elivan Silva Souza |
| **Gravação:** | [Link](https://saudegov.sharepoint.com/:v:/r/sites/ProjetoIPS/Shared%20Documents/General/Ponto%20de%20controle%20-%20IPS/03%20-%20Grava%C3%A7%C3%B5es%20reuni%C3%B5es/32_PC_IPS_29.09.2023.mp4?csf=1&web=1&e=7ffb53) |

# **Pautas da reunião:**

* Status / Informes
  + Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;
  + Estrutura do GOV no IPS e Conecte SUS
  + Retomada do Laboratório OCL;
  + Eventos;
  + OBM;
  + Mapeamentos dos imunobiológicos;
  + Arquitetura e design do paciente;
  + Continuidade do projeto;
* Outros pontos;
* Encaminhamentos.

# **Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME** | **UNIDADE** | **E-MAIL** |
| Aline Rodrigues Zamarro | HSL | aline.zamarro@hsl.org.br |
| Beatriz de Faria Leao | HSL | beatriz.leao@hsl.org.br |
| Blanda Helena de Mello | CGIIS | blanda.mello@saude.gov.br |
| Elivan Silva Souza | CGIIS | elivan.silva@saude.gov.br |
| Gabriel Gausman | HSL | gabriel.gaoliveira@hsl.org.br |
| Igor Oliveira Vieira | CGIIS | igor.vieira@saude.gov.br |
| Italo Macedo do Amaral Costa | HSL | italo.costa@saude.gov.br |
| Jose Augusto Chaves Rangel | HSL | jose.rangel@hsl.org.br |
| Karla Calvette Costa | DPNI | karla.calvette@saude.gov.br |
| Ligeíze Ferreira Lins | CGIIS | ligeize.lins@saude.gov.br |
| Vivian Furlan | CGIIS | vivian.furlan@saude.gov.br |
| Walter da Silva Domingos | CGIIS | walter.domingos@saude.gov.br |

# **Anotações:**

* Mencionado que a ata do último ponto de controle será enviada junto a do encontro de hoje. As atas serão consideradas finais um dia antes do próximo ponto de controle. Antes desse período, estará em arquivo word enviado pelo e-mail para complementações e considerações;
* Informe que Carolina passa a ser a nova coordenadora de portifólio do projeto pelo HSL no lugar do Gabriel.
* **Prova de conceito, mapeamento laboratório e RAC;**
  + CGIIS menciona que solicitou celeridade para encarregada de dados do MS e está aguardando. Também menciona que está em etapa de apreciação dos mapeamentos realizados pela equipe do HSL para dar devolutivas e, se necessário, tentar agenda com equipe do GAL para tratar mapeamentos dos exames laboratoriais e enviará por escrito as necessidades se colocando à disposição para uma reunião, caso eles apresentem a necessidade.
* **Estrutura do GOV no IPS e Conecte SUS**
  + Diante do questionamento do formato de uso do GOV no projeto do IPS, CGIIS menciona que a proposta mais viável é utilizar o IPS como um miniapp dentro do Conecte SUS, já utilizando a estrutura existente. Isso ainda será discutido, mas esse será o caminho mais viável.
  + HSL menciona que esse é um importante ponto para continuidade do projeto, visto que o escopo do projeto vigente se propõe fazer uma prova de conceito.
* **Retomada do Laboratório OCL**
  + CGIIS destaca que equipe de banco de dados se propôs a ajudar na internalização como uma ferramenta para a CGIIS e que posteriormente será discutido como isso será feito, visto que a internalização deveria seguir a MAD e isso não é possível em relação ao OCL.
  + CGIIS ainda destaca que surgiu ruído em relação ao OCL e RTS, mas destaca que todos os pontos já foram alinhados com o DRAC/SAES e entendido a concomitância e objetivos de ambos, eliminando esses ruídos que surgiram na coordenação de projetos do Datasus.
* **OBM**
  + HSL menciona que está caminhando para finalização da AMP e a proposta é que na continuidade a equipe passe a apoiar a equipe da OBM na internalização, visto o retorno da Monalisa e a inclusão de um novo farmacêutico na equipe.
* **Mapeamento de imunobiológicos**
  + Destacado que atualmente os imunobiológicos estão em etapa de inclusão na OBM.
* **Sumário do paciente IPS**
  + HSL menciona que no próximo encontro será apresentado o visualizado de sumário do paciente.
* **Sumário de Alta Obstétrico e IPS**
  + CGIIS destaca que enviou os recursos do IPS relacionados à gestão para apreciação da equipe do Einstein para composição do modelo e está aguardando a devolutiva da equipe quanto a apreciação.
* **Continuidade do Projeto:**
  + CGIIS destaca a necessidade de agendar uma reunião para tratar sobre escopo de continuidade do projeto.
* **Ajustes do SIES e DLOG**
  + DPNI solicita que que seja removido como ponto de ação o ajuste do SIES e DLOG para harmonização dos imunobiológicos.
  + CGIIS destaca que a proposta é que isso facilitaria e resolveria problemas atualmente enfrentados, mas que a decisão é do DPNI e que a pauta será removida dos encaminhamentos.

# **Encaminhamentos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO** | **RESPONSÁVEL** | **SOLICITANTE** | **PRAZO** |
| ~~Trazer como serão os ajustes do SIES e DLOG para harmonização dos imunobiológicos~~ | ~~CGPNI~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| Internalização do Laboratório OCL | CGIIS | - | - |
| Levar proposta do IPS Brasil para sexo, identidade e orientação de gênero para discussões do miniapp de equidade SUS | CGIIS | - | - |
| Documentação para compartilhamento de dados para o projeto IPS | HSL | - | 12/09/2023 |
| Continuidade do projeto – Agendar reunião para discutir as propostas | HSL | CGIIS | - |