## Slide 1: PROADI-SUS | IPS Brasil Café com o patrocinador 15/08/2023
O melhor cuidado para cada pessoa em um SUS conectado
#estruturantes para o SUS
#centrados no usuário
#orientados por dados
#o SUS ta ON
digital
PORTFÓLIO

## Slide 2
Alteração de plano de trabalho
  Alterações aprovadas em 26/07/2023
    Redução de orçamento (-50%)
    Alteração das entregas (RAC – penas Condition e Medication)
Contratações
  Recursos humanos Quantidade (Jun) >> Quantidade (Ago)
    Já contratadas 9 pessoas (64,3%) 10 pessoas (83,3%)
    A contratar 5 pessoas (35,7%) 2 pessoas (Farm; Esp Prj)
    Canceladas - 2 vagas (Anl. Des; Anl. Neg)
    Equipe total 14 pessoas (100,0%) 12 pessoas (100%)
  Serviços de terceiros Escopo Status
    Sofya Alergias e reações adversas (Em andamento)
    Giant Global Graph Terminologias / Qualidade mapeamentos (Em andamento)
Status report | Atualizações importantes

## Slide 3
Indicador do plano de trabalho |  | Frequência de medição | Metas |  | Atual (Jun/23) | Status
 |  |  | Jun/2023 | Dez/2023 | Jun/23 | Status
1 | % de terminologias e domínios locais do bloco imunização e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 100,0% | ✔️
2 | % de terminologias e domínios locais do bloco exames e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 77,0% | ✔️
2 | % de terminologias e domínios locais do bloco alergias e mapeamentos (mapas de conceitos) para as terminologias do IPS carregados no serviço de terminologia | Mensal | 50 | 100 | 100,0% | ✔️
3 | % de medicamentos do cadastro Hórus mapeados para a estrutura da OBM (VTM, VMP, VMPP, AMPP) | Mensal | 50 | 100 | 100,0% | ✔️
4 | % de perfis HL7/FHIR que implementam os blocos de imunização, exames e alergias definidos | Mensal | 40 | 100 | 100,0% | ✔️
5 | % do Guia de Implementação do Brasil IPS especificado e aderente aos padrões HL7 FHIR IG IPS | Mensal | 20 | 100 | 67,0% | ✔️
6 | Número de trabalhos científicos submetidos para publicação e/ou apresentação | Mensal | 0 | 2 | 100,0% | ✔️
Status report | Indicadores

## Slide 4: Status report | Próximos passos
SMART ON FHIR
  Pré-requisito para novas iniciativas
  Proposta: Utilizar o Active Directory (Microsoft) do HSL para autenticação na prova de conceito;
  Legado: Estruturação do HSL para uso de Smart On Fhir
Acesso à RNDS
  Credenciamento do HSL junto ao Ministério da Saúde para acesso à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)
  Necessidade de certificado digital para acesso ( ainda está sendo verificado pelo MS qual a necessidade)

## Slide 5: Status report | Próximos passos
Triênio 2024-2026
  Projeto IPS Brasil é reconhecido pela SEIDIGI como prioritário para continuidade no triênio 2024-2026
  Perspectiva de novos projetos em linha com a temática da interoperabilidade e ESD28

## Slide 6: Obrigado!
O melhor cuidado para cada pessoa em um SUS conectado
#estruturantes para o SUS
#centrados no usuário
#orientados por dados
#o SUS ta ON
digital
PORTFÓLIO