## Slide 1: Projeto IPS
ANO 2024
Apresentação CGIIS/DATASUS 5 de dezembro 2023

## Slide 2
a) Objetivo geral (Objeto da Proposta)
Promoção do Ambiente de Interconectividade em Saúde por meio do desenvolvimento do Sumário Internacional do Paciente (International Patient Summary - IPS), até dezembro de 2024, com as secções obrigatórias e recomendadas implementadas: Sumário de Medicamentos, Alergias e Intolerâncias, Lista de Problemas, Imunizações, Histórico de Procedimentos, Resultados de Exames Diagnósticos como apoio à expansão da interoperabilidade na Rede Nacional de Dados em Saúde e da continuidade do cuidado

## Slide 3: Objetivos Específicos:
Objetivo específico 1: Especificar os casos de uso com a definição de modelos de informação para coleta das informações das seções de Sumário de Medicamentos, Exames de Imagem e Patologia Clínica e Procedimentos Realizados do IPS;
Objetivo Específico 2: Cadastrar 100% das terminologias da RNDS referentes as secções de Sumário de Medicamentos, Procedimentos Realizados, Exames de Imagem e Patologia Clínica e mapeá-las para as terminologias do International Patient Summary https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/toc.html com todas as terminologias e mapeamentos carregados no Serviço de Terminologia Open Concept Lab (OCL);
Objetivo específico 3: Criar 100% dos perfis FHIR para as secções adicionais do Sumário Internacional do Paciente: Relatório de Exames Realizados (Imagens e Patologia Clínica), Sumário de Medicamentos, Procedimentos Realizados, consolidar com os perfis das demais iniciativas de Guias de Implementação e artefatos computacionais existentes na RDNS;

## Slide 4: Objetivos Específicos:
Objetivo específico 4: Adicionar ao software que constrói (Curador e de Sumários))e exibe (Visualizador de Sumário) as funcionalidades capazes de recuperar e visualizar os dados das secções de Sumário de Medicamentos, Alergias e Intolerâncias, Lista de Problemas, Histórico de Procedimentos, Resultados de Exames Diagnósticos incorporando a capacidade de gerar o sumário em Inglês ou Português, de acordo com a seleção indicada pelo usuário;
Objetivo específico 5: Publicar o Guia de Implementação IPS Brasil (BR-CORE) como STU1 em domínio do Ministério da Saúde. Esta atividade consiste na complementação do Guia de Implementação do Sumário Internacional do Paciente IPS Brasil, para contemplar os perfis que serão adicionados, e publicado em URL a ser definida pelo Ministério da Saúde. Consolidar neste guia as demais iniciativas de Guias de Implementação existentes na RDNS, gerando o Guia de Implementação de mais alto nível – BR CORE, modo principal, que será o mesmo do IPS Brasil;
Objetivo específico 6: Apoiar a equipe do MS/DATASUS na internalização do Sumário Internacional do Paciente (IPS) na Rede Nacional de Dados em Saúde com a realização de uma oficina anual com a equipe da CGSII/DATASUS.

## Slide 5: Cronograma e Entregas
Cronograma | Ano 1 |  | Total
 | 1º sem. | 2º sem. | 
Atividade 1.1: Especificar as alterações necessárias no modelo de dados da OBM e no Portal OBM para incorporar melhorias identificadas no projeto anterior em 2023 conforme Relatório de Aprimoramento Base e Portal OBM a ser entregue em dezembro 2023 | X | X | 
Atividade 1.2: Apoiar a equipe de desenvolvimento da OBM na incorporação das melhorias no Portal e Base da OBM | X | X | 
Atividade 1.4: Especificar o mecanismo de distribuição da OBM com definição das APIs para acesso a base inteira, Snapshot (foto da base no dia e Delta – alterações desde a última versão) | X |  | 
Atividade 1.5: Atualizar as tabelas de base da OBM a partir da base da ANVISA – CMED até outubro 2026. | X | X | 
Atividade 2.1: Elaborar um artigo científico e enviar para publicação em periódico | X | X | 

## Slide 6
Cronograma | Ano 1 |  | Total
Atividade 3.1: Especificação dos casos de uso | X |  | 
Atividade 3.2: Identificar e carregar no Serviço de terminologia Open Concept Lab (OCL) as terminologias da RNDS e do Guia de Implementação do International Patient Summary (https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/toc.html) referentes às seções de Sumário de Medicamentos, Procedimentos Realizados, Exames de Imagem e Patologia Clínica, com seus respectivos mapeamentos. | X |  | 
Atividade 3.3 Carregar os mapeamentos das terminologias RNDS da seção de Sumário de Medicamentos, Exames de Imagem e Patologia Clínica e Procedimentos Realizados para as terminologias do International Patient Summary (IPS) no Serviço de terminologia Open Concept Lab (OCL). | X | X | 
Atividade 4.1 – Tradução e extensões, quando necessário, dos perfis HL7 FHIR dos componentes de Sumário de Medicamentos, Alergias e Intolerâncias, Lista de Problemas, Histórico de Procedimentos, Resultados de Exames Diagnósticos do Sumário Internacional do Paciente (IPS Brasil) | X | X | 
Cronograma e Entregas
Cronograma e Entregas

## Slide 7
Cronograma e Entregas
Cronograma e Entregas
Cronograma | Ano 1 |  | Total
Atividade 4.2 Consolidar no Guia IPS Brasil, os demais guias e artefatos computacionais já definidos para a RNDS tais como – envio de resultados de exames de COVID, registros de vacina, RAC – Registro de Atendimento Clínico, Sumário De Alta Obstétrico (SAO), Regulação (RIRA), CMD- Conjunto Mínimo de Dados, SA – Sumário de Alta Hospitalar, RPM – Registro de Prescrição de Medicamentos, RDM – Registro de Dispensação de Medicamentos serão revisados e consolidados no Guia IPS Brasil que passa a ser o Guia BR CORE, atendendo tanto o padrão IPS como ser o Guia de mais alto nível, aberto, agnóstico a casos de uso, extensível e seguindo o modelo canônico FHIR R4. | X | X | 
Atividade 4.3 Estender o curador de sumário para trazer da base da RNDS os dados referentes as secções Relatório de Exames Realizados (Imagens e Patologia Clínica), Sumário de Medicamentos, Alergias e Intolerâncias, Lista de Problemas e Histórico de Procedimentos conforme os casos de uso definidos | X | X | 
Atividade 4.4 Desenvolver o ator Solicitante IPA (IPA Requestor) – aplicação que inicia a solicitação de acesso a dados de um paciente. Criar um componente de requisitor de sumários em conformidade com o guia de implementação do IPA | X | X | 

## Slide 8
Cronograma e Entregas
Cronograma | Ano 1 |  | Total
Atividade 4.5 – Desenvolver o ator Respondente IPA (IPA Responder) - aplicação que responde à solicitação de acesso a dados exibindo o sumário do paciente | X | X | 
Atividade 4.6 – Desenvolver um componente de autenticação, autorização e consentimento seguindo a especificação do SMART (Substitutable Medical Applications, Reusable Technologies), fazendo uso da base social governamental do GOV.BR para identificar, autenticar, autorizar, consentir e diligenciar acesso ao sumário do paciente | X | X | 
Atividade 4.7 Estender o visualizador de sumário para visualizar as seções de Relatório de Exames Realizados (Imagens e Patologia Clínica), Sumário de Medicamentos, Alergias e Intolerâncias, Lista de Problemas e Histórico de Procedimentos. | X | X | 
Atividade 4.8– Gerar Guia de Implementação HL7 FHIR do IPS/Brasil com todos os componentes do Sumário Internacional do Paciente. Esta atividade consiste na complementação do Guia de Implementação do Sumário Internacional do Paciente IPS Brasil a partir dos perfis adicionados para que seja publicado em URL a ser definida pelo Ministério da Saúde. Consolidar neste guia as demais iniciativas de Guias de Implementação existentes na RDNS gerando o Guia de Implementação de mais alto nível – BR CORE que será o mesmo do IPS Brasil | X | X | 
Atividade 4.10: Participar em uma conectatona |  | X | 
Atividades 4.11: Elaborar material sobre os modelos computacionais do projeto para realizar a internalização da solução junto à equipe do CGSI do Ministério da Saúde pronto em documentos e apresentações |  | X | 

## Slide 9
MARCO | DETALHAMENTO
M1 | Portal da OBM atualizado
M2 | Submissão de um artigo científico sobre a experiência do IPS Brasil em periódico nacional ou internacional
M3 | Terminologias da RNDS e do Sumário Internacional do Paciente carregadas no Serviço de Terminologia, com os respectivos mapeamentos e versões e releases indicadas no Servidor de Terminologia Open Concept Lab – OCL
M4 | Perfis e artefatos FHIR das secções adicionais do Sumário Internacional do Paciente definidos em FHIR Shorthand
M5 | Software visualizador de Sumário Internacional do Paciente exibindo as seções Relatório de Exames Realizados (Imagens e Patologia Clínica), Sumário de Medicamentos, Alergias e Intolerâncias, Lista de Problemas e Histórico de Procedimentos em PT e Inglês.
M6 | Publicar o Guia de Implementação HL7/FHIR IG IPS Brasil – Brasil Core com status draft em domínio a ser definido pelo Ministério da Saúde
M7 | Oficina anual com a equipe da CGSII/DATASUS para internalização dos artefatos do Sumário Internacional do Paciente BR-IPS